# ACTA DE INICIO DEL PROYECTO

## Nombre del Proyecto:

PowerLytics – Plataforma de Analítica para Optimizar el Rendimiento Deportivo

## Fecha de Inicio:

02-10-2025

## Patrocinador:

Benjamin Castañeda

## Equipo del Proyecto:

Benjamin Rojas - Javier Cornejo - Martin Hernandez

## 1. Propósito del Proyecto

PowerLytics tiene como propósito desarrollar una plataforma que permita analizar el rendimiento de deportistas mediante mediciones, estadísticas y reportes personalizados, con el fin de apoyar la toma de decisiones y mejorar el desempeño físico de los usuarios.

## 2. Alcance General

- Desarrollo de una aplicación web funcional.

- Módulo para registrar entrenamientos y métricas físicas.

- Panel de visualización con gráficos y análisis de rendimiento.

- Gestión de usuarios y control de acceso.

- Integración con base de datos.

## 3. Entregables Principales

-Base de datos diseñada e implementada

-Módulo de registro de usuarios

-Módulo para registrar entrenamientos y métricas

-Dashboard con gráficos y análisis

-Aplicación PowerLytics completamente funcional

## 4. Supuestos y Restricciones

Supuestos:

- El equipo tendrá acceso a las métricas y datos necesarios.

- Se contará con disponibilidad de los usuarios para validar prototipos.

Restricciones:

- Recursos limitados para infraestructura.

- Tiempo acotado para el desarrollo según planificación académica.

## 5. Riesgos Iniciales

- Cambios en requerimientos durante el desarrollo.

- Tiempos de desarrollo acotados por llegada tardía a la sección nueva.

-Dudas en la base de datos.

## 6. Cronograma General

• Levantamiento y análisis: 3-4 semanas

• Diseño UI/UX: 2 semanas

• Desarrollo: 5-6 semanas

• Pruebas y QA: 1 semanas

• Presentación final y documentación: 1 semana

## 7. Aprobación

Con la firma de esta acta se aprueba formalmente el inicio del proyecto PowerLytics.

___________________________

Patrocinador / Profesor responsable